TAP - Termo de Abertura de Projeto

Versão 1.0

CR - CypheRise

Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição	Autor
18/11/2020	1.0	Versão Base do TAP	Gabriel Brogno Alcantara

SUMÁRIO

Introdução
Este documento tem por objetivo de oficializar a abertura de um projeto.
## Referências
Projeto de pesquisa apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica I, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: CYPHERISE - UMA SOLUÇÃO IOT.
Objetivos do Projeto
O projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma aplicação generalista que realize o processo de criptografia (encriptação e decriptação) de bolhas textuais contendo dados e informações sensíveis em implementações IoT, atendendo os seguintes objetivos específicos:
- A aplicação seja retrocompatível com hardwares antigos para seu reaproveitamento.
- Uma implementação eficiente no consumo de recursos disponíveis.
- A implementação deve ser generalista e abrangente para o maior número de sensores.
SOLICITANTE
O corpo docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Instituto Federal de Ciência Educação e Tecnologia do Estado de São Paulo - campus Salto.
Premissas
- A infraestrutura de desenvolvimento do projeto é de responsabilidade exclusiva do desenvolvedor.
- As entregas realizadas serão consideradas feitas se obtiverem a aprovação dos PO e seus representantes.
- A infraestrutura de teste simulará máquinas virtuais para sua realização
- O ambiente de desenvolvimento, testes e produção serão separados e virtualizados
- O produto vai obedecer o objetivo de maneira mais próxima da fidedigna.
- O produto não realizará nada fora do escopo decido em reunião.
- Testes serão feitos para avaliar o desempenho da aplicação.
Restrições
O prazo máximo para entrega do projeto é 28/01/2021.
## Requisitos Regulamentares e Estatutários
Não há requisitos regulamentares e estatuários.
Escopo
- Cifrar a bolha de texto ou string contendo os dados sensíveis associado a um determinado sensor IoT.
- Decifrar a bolha de texto ou string contendo os dados sensíveis associado a um determinado sensor IoT.
- Determinar se o texto que está vindo de um componente é um texto cifrado ou um texto limpo e realizar a tarefa apropriada no processo.
- Gerenciar o tipo de criptografia que o usuário deseja implementar, o número de logs que o usuário deseja guardar, o tempo entre cada processo de cifragem de dados.
- A aplicação deve ser retocompatível com hardwares antigos para seu reaproveitamento
- Implementação simples que consiga utilizar os recursos de hardware mais eficiente.
- Implementação seja generalista e abrangente para o maior número de sensores.
## Exclusões do escopo do projeto
- Os componentes de outros sistemas da implementação IoT são de responsabilidade do cliente.
- Será de responsabilidade do cliente a compatibilidade do software com drivers de terceiro.
- Os dados gerados anteriormente a instalação do software solicitado não passarão pelo nosso processo
- E o armazenamento secundário das informações cifradas são de responsabilidade do Cliente.
1. Envolvidos no Projeto
## Equipe Técnica

Nome	Função/Papel	Alocação no Projeto
GABRIEL BROGNO ALCANTARA	SCRUM MASTER	TODO O PROJETO
GABRIEL brogno alcantara	Desenvolvedor	Todo o projeto

## Equipe do Cliente

Nome	Função/Papel	Área/Departamento	Telefone/E-Mail
Vânia gomes	PRODUCT OWNER	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	vania.gomes@ifsp.edu.br
EDSON MURAKAMI	PRODUCT OWNER	ENGENHARIA DE SOFTWARE/ PROJETOS	murakami@ifsp.edu.br

## Infra-Estrutura
Inicialmente, um ambiente físico que possua um ponto de acesso a uma rede de Internet de boa qualidade e velocidade, disponibilidade de uma boa rede elétrica; equipe do cliente disposta a tirar solucionar dúvidas que surjam em tempo hábil e um canal de comunicação estável com o cliente.
Riscos iniciais
- Um único desenvolvedor é responsável pelo projeto.
- O prazo delimitado pelo cliente é curto.
- Os requisitos técnicos não foram limitados pelo Cliente.
- Não foram delimitadas as especificações mínimas de hardware para o a utilização do software.
- Atrasar a entrega do sistema.
EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO
A data prevista para o início do projeto é dia 30/11/2020.
custos iniciais estimados

Valor hora média desenvolvedor	R$ 20,00
Custo direto	R$ 5.187,00
Percentual do custo indireto	30,00%
Custo indireto	R$ 1.556,10
Custo total	R$ 6.743,10
Percentual de lucro desejado	10,00%
Valor lucro	R$ 674,31
Preço final	R$ 7.417,41

observações
No momento, não há observações há serem realizadas.

Salto, 25 de novembro de 2020.

Gabriel Brogno Alcantara Paufero / Responsável Técnico
Edson Murakami / Responsável do Cliente