TAP - Termo de Abertura de Projeto

Versão 1.0

CR - CypheRise

Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição	Autor
18/11/2020	1.0	Versão Base do TAP	[ / Gabriel Brogno Alcantara

SUMÁRIO

Introdução
Este documento tem por objetivo de oficializar a abertura de um projeto.
## Referências
Projeto de pesquisa apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica I, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: CYPHERISE - UMA SOLUÇÃO IOT.
Objetivos do Projeto
O projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma aplicação generalista que realize o processo de criptografia (encriptação e decriptação) de bolhas textuais contendo dados e informações sensíveis em implementações IoT, atendendo os seguintes objetivos específicos:
- A aplicação seja retrocompatível com hardwares antigos para seu reaproveitamento.
- Uma implementação eficiente no consumo de recursos disponíveis.
- A implementação deve ser generalista e abrangente para o maior número de sensores.
SOLICITANTE
O corpo docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Instituto Federal de Ciência Educação e Tecnologia do Estado de São Paulo - campus Salto.
Premissas
- A infraestrutura de desenvolvimento do projeto é de responsabilidade exclusiva do desenvolvedor.
- As entregas realizadas serão consideradas feitas se obtiverem a aprovação dos PO e seus representantes.
- A infraestrutura de teste simulará máquinas virtuais para sua realização
- O ambiente de desenvolvimento, testes e produção serão separados e virtualizados
- O produto vai obedecer o objetivo de maneira mais próxima da fidedigna.
- O produto não realizará nada fora do escopo decido em reunião.
- Testes serão feitos para avaliar o desempenho da aplicação.
Restrições
O prazo máximo para entrega do projeto é 28/01/2021.
## Requisitos Regulamentares e Estatutários
[Descreva os requisitos regulamentares e estatutários observados quando do levantamento e que irão influenciar no desenvolvimento do projecto. Não havendo estes requisitos regulamentares, deverá constar uma observação de inexistência dos mesmos.]
Escopo
[Envolve:
- Descreva os requisitos do negócio que o projeto pretende atender;
- Inclua as funcionalidades do sistema identificadas para o projeto;
- Descreva as arquiteturas candidata ou a definida pelo cliente.
]
## Exclusões do escopo do projeto
[Descreva detalhadamente o que não será feito dentro do escopo do trabalho contratado.
- A migração de dados será realizada? Por quem?
- Os componentes de outros sistemas do cliente que devem ser integrados serão de responsabilidade de quem?]
1. Envolvidos no Projeto
## Equipe Técnica

Nome	Função/Papel	Alocação no Projeto
GABRIEL BROGNO ALCANTARA	SCRUM MASTER	TODO O PROJETO
GABRIEL brogno alcantara	Desenvolvedor	Todo o projeto

## Equipe do Cliente

Nome	Função/Papel	Área/Departamento	Telefone/E-Mail
Vânia gomes	PRODUCT OWNER	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	vania.gomes@ifsp.edu.br
EDSON MURAKAMI	PRODUCT OWNER	ENGENHARIA DE SOFTWARE/ PROJETOS	murakami@ifsp.edu.br

## Infra-Estrutura
[Descreva a infra-estrutura necessária para iniciar o projecto. ]
Riscos iniciais
[Descrever os riscos identificados para o projecto.]
EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO
[Descreva a DATA PREVISTA ou desejada para iniciar o projeto.]
custos iniciais estimados
[Descrever os custos estimados a partir da avaliação inicial.]
observações
[Descreva outros assuntos não abordados pelos itens deste documento que forem necessários.]

Salto, de novembro de 2020

<Nome> / Responsável Técnico
<Nome> / Responsável do Cliente